Gádoros Nagyközség Önkormányzata

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. december 18-ai rendkívüli ülésére

10 . Napirend:

Tárgy: 			Külterületi utak

Előterjesztő:			Maronka Lajos Polgármester

Készítette:			műszaki ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Olasz Imréné dr. s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez	egyszerű 	☒

minősített 	 	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen 	☒

Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 	☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. december 18-án délután 14 órakor tartandó ülésére a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázattal kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázattal kapcsolatban Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 216/2018. (IX.25.) KT határozatban döntött arról, hogy Palai József képviselő Úr és Papp János Úr bevonásával határozzuk meg a legmegfelelőbb külterületi útszakasz felújítását.

Az egyeztetések után a 068 hrsz-ú, a 032/2 hrsz-ú és a Justhmajorban a 096 hrsz-ú külterületi utak kerültek kiválasztásra.

A Civis Mérnökiroda Kft. tervezőjével és az általa ajánlott kivitelezővel egyeztetve - a jelenlegi útépítési költségek figyelembevételével - a 068 hrsz-ú út - mellékelt térkép alapján - valósítható meg a rendelkezésre álló összegből.

Megvizsgáltuk annak a lehetőségét, hogy a Justhmajorban a 096 hrsz-n tervezzük meg az utat a 068 hrsz-ú út helyett, mivel az ott lakók számára a jelenlegi útvonalon való közlekedés nagy nehézséget jelent. Azonban a vasúti átjárónál a telekhatárok szélessége 4,2 m. A baloldali tanyáknál is csak 4,8 m. A legkeskenyebb út megvalósításához min. 5,8 m szélesség szükséges, ezáltal ezen az útszakaszon nem lehetséges megvalósítani a felújítást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg és fogadja el, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázatban a 068 hrsz-ú út kerüljön felújításra.

A pályázat összege, és az ehhez kapcsolódó önerő nem változik, így a képviselő-testület 216/2018. (IX. 25.) KT határozat a.) pontja nem változik.

Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő - és munkagépek beszerzése megnevezésű pályázatban a 068 hrsz-ú utat újítja fel.

Felkéri a Polgármester Urat a további intézkedések megtételére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Gádoros, 2018. december 17.

Maronka Lajos

polgármester