Gádoros Nagyközség Önkormányzata

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 25-ei rendkívüli ülésére

- Napirend:

Tárgy: Orvosi rendelő pályázat

Előterjesztő: Maronka Lajos Polgármester

Készítette: Somogyiné Pintér Márta műszaki ügyintéző

Előzetesen tárgyalja: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Olasz Imréné dr. s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez	egyszerű 	X

minősített 	 	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen 	X

Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 	X

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 25-én 14 órakor tartandó rendkívüli ülésére az Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekthez Gádoros Nagyközség Önkormányzata a 148/2018. (VI.12.) KT határozat alapján az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldte ki:

- Csomiép Enter Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Majorika utca 2. pf. 84.

Tel: 30/2897962

- Trínium Alfa Kft.

Szabó Zoltán

6400 Kiskunhalas, Majsai út 10.

szabo.zoltan@triniumalfa.hu

- Nagy Akantusz Kft.

5600 Békéscsaba, Start Adolf u. 9.

Nagy Károly

- Rexterra Kft.

Szilágyi Csaba ügyvezető

6400 Kiskunhalas, Vörösmarty utca 5.

szilagyi.csaba@rexterra.hu

- Központ-Bau Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Szegedi út 20.

szanyi.attila@kozpontbau.hu

- HPQ Plus Kft.

6720 Szeged, Arany János út 7.

peter.istvan@hpqkft.hu

- Agrippa Kft.

6800 Hódmezővásárhely, Nádtető utca 20.

- Kerámiaház Kft.

Kardos Imre Sándor

6800 Hódmezővásárhely, Vöröskereszt utca 11.

keramiahaz@gmail.com

A beruházás építéshez kapcsolódó költségére nettó 24.803.150,-Ft + ÁFA-t nyert az önkormányzat.

A pályázati anyagok bontása megtörtént, mely szerint 3 gazdasági társaság küldte meg ajánlatát:

1.) Trínium Alfa Kft. (6400 Kiskunhalas, Szilády Áron u. 5-7.)

ajánlata: 31.512.897,- Ft +ÁFA.

Az ajánlatuk 6.709.747,- Ft+ÁFA-val több a beruházási összegnél.

2.) Agrippa Kft (6800 Hódmezővásárhely, Nádtető utca 20.)

ajánlata: 32.150.795,- Ft + Áfa.

Az ajánlatuk 7.347.645,-Ft +ÁFA-val több a beruházási összegnél.

3.) Rexterra Kft. (6400 Kiskunhalas, Vörösmarty utca 5..)

ajánlata: 31.878.702,- Ft + Áfa.

Az ajánlatuk 7.075.552,-Ft +ÁFA-val több a beruházási összegnél.

Mind a három esetben több az ajánlat a beruházásra megnyert összegnél.

A legkedvezményesebb ajánlatot a Trínium Alfa Kft. adta, de ezen összeg is 6.709.747,- Ft+ÁFA-val több, mint az elnyert összeg a beruházás megvalósításához.

A pályázatban az eszközbeszerzés költségeire nettó 1.869.263 Ft összeg szerepel.

Dr. Kishonti András doktor Úrral történt egyeztetés alapján egyes eszközöket elengedhetőnek tartott a listából, és javasolta, hogy ezekkel a tételekkel csökkenteni lehet az eszközbeszerzés költségét.

A pályázati eszközlista és a módosított eszközlista az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön arról, hogy a pályázatot a Projekt teljes költségével és az ahhoz tartozó önerővel vagy a fenti tétellel csökkentett összeggel fogadja el.

I. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekt kiviteli eljáráshoz biztosítja a 6.709.747.- Ft+ÁFA fedezetet.

Felkéri a polgármester a további intézkedések megtételére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Amennyiben Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, majd az Irányító Hatóság a csökkentett eszközlistát elfogadja, így a beruházásra 1.332.806.- Ft+ÁFA költség csoportosítható át. Így a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekt kiviteli eljáráshoz 5.376.941,- Ft+ÁFA önerő szükséges.

II. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy elfogadja a módosított eszközlistát, és a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekthez a csökkentett 5.376.941,- Ft+ÁFA fedezetet biztosítja.

Felkéri a Polgármester Urat a további intézkedések megtételére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Az önkormányzatnak lehetősége van - mivel feltételes közbeszerzés került kiírásra - többletforrás igény benyújtására az Irányító Hatóság felé, aminek elbírálása több hónapot vesz igénybe, ez veszélyeztetheti a pályázat megvalósítását.

III. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekt kiviteli eljáráshoz nem tudja biztosítani a fedezetet.

Javasolja a többletforrás igény benyújtását az Irányító Hatóság felé.

Felkéri a Polgármester Urat a további intézkedések megtételére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Gádoros, 2018. szeptember 20.

Maronka Lajos

Polgármester