Gádoros Nagyközség Önkormányzata

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. március 12-ei rendes ülésére

11. Napirend:

Tárgy: 	Piac gazdaságfejlesztése tervező általi módosított költségvetés

Előterjesztő:			Maronka Lajos Polgármester

Készítette:			Somogyiné Pintér Márta – műszaki ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:	Gádoros Nagyközség Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Olasz Imréné dr. s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez	egyszerű	X

minősített	☐	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen	☒

Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.	☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Azelőterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. március 12-én délután 14 órakor tartandó rendes ülésére az Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. február 12-ei testületi ülésen elnapolták ezt a napirendet, mivel még a költségvetést nem fogadták el. 2019. február 26-án a költségvetést a képviselő-testület elfogadta, ezért került most újra a testület elé döntéshozatalra.

A TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 projekt azonosítójú, Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson tárgyú projekthez Gádoros Nagyközség Önkormányzata a 259/2018. (XI.27.) KT határozat alapján nem biztosította a kiviteli eljáráshoz a többlet fedezetet, a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítette és új feltételes közbeszerzési eljárás indítását kezdeményezte.

Az új közbeszerzési eljárás indítása előtt, a piac tervezőjével egyeztetve megvizsgáltuk, hogy lehetséges-e a műszaki tartalom csökkentése, úgy hogy a pályázatban vállalt indikátorok ne változzanak.

A tervező Úr az alábbi műszaki tartalom változtatásokat javasolja:

Az épületek tetőszerkezet kisebb lett (6,20/6,20 m-ről 5,40/5,40 m-re csökkent), valamint a térburkolatok mértéke csökkent a mellékelt alaprajzon látható módon. Funkcionális kialakítás is változott egy kicsit, és az árusító asztalok mérete is csökkent. Az árusító helyeknél a négy oldal helyett csak kettő oldalon lehet árulni. Az árusító helyek száma nem változott. Ezen műszaki tartalom módosításokhoz szükséges az építési engedély módosítása is.

A mellékelt költségvetésben pirossal vannak írva azok a tételek, amiket az épületek és térburkolatok csökkentése után kevesebbek lettek és lilával van írva, amit növelni kellett az új kialakítás miatt. A jelenlegi összköltség így bruttó 38.641.955.- Ft lett, amely költségeket a legkedvezőbb ajánlatot adó költségvetése alapján csökkentette a tervező. A beruházás építéshez kapcsolódó költségére nettó 28.727.177,-Ft + ÁFA-t azaz bruttó 36.483.515.- Ft-t nyert az önkormányzat. A különbség így bruttó 2.158.440.- Ft saját önerő lenne, a bruttó 8.273.712.- Ft helyett. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy ha az új műszaki tartalom lesz közbeszereztetve, akkor számolni kell a 2019.-es áremelkedésekkel és a más vállalkozók által adott árajánlat miatt, hogy a saját önerő biztosítása több lehet.

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja a fenti módosításokat, meg kell bízni egy tervezőt a pályázati tervek áttervezésével. Ezen költséget a pályázaton belül belső átcsoportosítással meg lehet valósítani, nem lesz hozzá szükség plusz forrásra. A tervező megbízása előtt 3 db árajánlat bekérése szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést megvitatni, s a gyorsabb ügyintézés érdekében az alábbi határozatokat meghozni szíveskedjenek.

I. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosítójú, Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson tárgyú projekt műszaki tartalom módosítását a mellékelt dokumentumok alapján elfogadja.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	azonnal

II. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester Urat, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosítójú, Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson tárgyú projekttel kapcsolatosan kérjen 3 db árajánlatot a módosított műszaki tartalom alapján az új tervdokumentáció elkészítésére, illetve az építési engedély módosításának ügyintézésére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	azonnal

III. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester Urat, hogy a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosítójú, Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson tárgyú projekttel kapcsolatosan a 3 árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlattevővel a szerződést kösse meg a módosított műszaki tartalom alapján az új tervdokumentáció elkészítésére, illetve az építési engedély módosítására.

Felkéri a polgármester Urat, hogy a költségvetés átcsoportosításával a további intézkedéseket tegye meg.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Gádoros, 2019. március 6.

Maronka Lajos

polgármester