Gádoros Nagyközség Önkormányzata

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2019. február 12-ei rendes ülésére

8. Napirend:

Tárgy: 	Orvosi rendelő pályázat kivitelezői szerződés módosítása

Előterjesztő:			Maronka Lajos Polgármester

Készítette:			Somogyiné Pintér Márta – műszaki ügyintéző

Előzetesen tárgyalja:	Gádoros Nagyközség Önkormányzat

Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Olasz Imréné dr. s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez	egyszerű	☒

minősített	☐	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen	☒

Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.	☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Azelőterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. február 12.-én 14 órakor tartandó ülésére az Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson pályázat tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának a TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekttel kapcsolatban a kivitelezés során a műszaki tartalomban adódtak problémák.

A fedett terasz és a kukatároló felett lévő tetőszerkezet a tervben azbeszt tetőnek van minősítve. A kivitelező megvizsgálta, és észlelték, hogy az nem azbeszt tartalmú fedéssel van ellátva, hanem bitumenes zsindellyel, amely nem minősül veszélyes hulladéknak, így annak  eltávolítása nem szükséges, ezáltal nem szükséges a cserepes lemez elhelyezése. Mivel azbeszt mentességről nyilatkozni kell, emiatt ezen költséget vagy átcsoportosítjuk egy szerződés módosítással, vagy pedig visszafizetjük a Magyar Államkincstárnak.

Ezen tételek helyett kompenzálásként a felső emelet fűtés kialakítását és az emeleti festést tudnák elvégezni. Továbbá a felújításához betervezett 24 kW teljesítményű gázkazán a kivitelező álláspontja szerint nem lenne alkalmas mindkét épületszint rendeltetésszerű fűtéséhez. Javasolják, hogy egy nagyobb, 32 kW teljesítményű Baxi kazán kerüljön beépítésre a kivitelezés során.

A műszaki tartalom szerződés módosítását a közbeszerzési hatóság felé kell beadni, amelynek költsége a Hatóság felé térítésmentes. Dr. Domján Ákos ügyvéd Úr közbeszerző díja nettó 100.000.- Ft+ÁFA azaz bruttó 127.000.- Ft, amely díjat Gádoros Nagyközség Önkormányzatának kellene megfizetni, mivel ez a költség nem számolható el a pályázatban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg, és döntsön arról, hogy a szerződés módosítást elfogadja.

Amennyiben elfogadja, döntést kell hozni a szakértővel történő szerződéskötésről, díjának biztosításáról.

I. Határozati javaslat:

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekt műszaki tartalom szerződés módosítását elfogadja a mellékelt táblázat szerint.

Felkéri a polgármester a további intézkedések megtételére.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

II. Határozati javaslat:

Megbízza a polgármester Urat, hogy a TOP-.4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosítójú, Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című projekttel kapcsolatosan Dr. Domján Ákos szakértővel nettó 100.000.- Ft+ÁFA azaz bruttó 127.000.- Ft a szerződést kösse meg.

Felelős: 	Maronka Lajos polgármester

Határidő: 	értelem szerint

Gádoros, 2019. február 07.

Maronka Lajos

Polgármester