TÁJÉKOZTATÁS

A Képviselő-testület 2020. június 30-án tartandó rendes ülésére Gádoros Nagyközség Önkormányzata pályázatairól beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Az alábbiakban szeretném tájékoztatni Gádoros Nagyközség pályázatairól, és a pályázatokkal kapcsolatos jövőbeli elképzeléseiről:

Lezárt Pályázatok:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének Napközi Otthonos Óvodája infrastruktúrális fejlesztése című, TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00047 azonosító számú projekt:

- A projekt lezárult. Garanciális hibák javítása szükséges a kivitelező részéről, melyek rögzítve lettek a garanciális bejárás folyamán.

- Elnyert támogatás: 50.000.000- Ft

Orvosi rendelő fejlesztése Gádoroson című, TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00014 azonosító számú projekt:

- A többlettámogatást megkaptuk, a többletforrás: 6.738.111, - Ft

- A projekt lezárult. Garanciális hibák javítása szükséges a kivitelező részéről, melyek rögzítve lettek a garanciális bejárás folyamán.

- Elnyert támogatás: 37.631.966, - Ft., a többletforrással megnövelt támogatás összege: 44.370.077, - Ft

Gondozási központ eszközfejlesztése Gádoroson című, TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00035 azonosító számú projekt:

- A projekt lezárult, további intézkedés nem szükséges.

- Elnyert támogatás: 8.043.020- Ft

Turul emlékmű felújítása:

- A KKETTKK-CP-02 kódszámú „az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása, új emlékmű állítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt”– pályázat támogatási összegét 2.325.700, - Ft-ot 2019. augusztus 28-án elnyerte az Önkormányzat.

Elnyert támogatás: 2.325.700 Ft, Önerő: 100.000 Ft.

Az emlékmű felújítása elkészült, a pályázat elszámolása megtörtént.

Megvalósítás alatt levő pályázatok:

Piac gazdaságfejlesztése Gádoroson című, TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 azonosító számú projekt:

- A projekt fizikai befejezésének határideje a vírushelyzet miatt: 2020. 12. 29-re módosult.

- Elnyert támogatás: 41.458.540- Ft

- A kivitelező kiválasztására vonatkozó beszerzési eljárás sikeresen lezárult, 2020. június 23-án aláírásra került a vállalkozási szerződés. A munkálatok július elején megkezdődnek.

Gádoros Polgármesteri Hivatal épületének energetikai felújítása című, TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00030 azonosító számú projekt:

- Elnyert támogatás: 95.104.568- Ft

- Benyújtottuk a projekt támogatási szerződésének módosítását. Ez kitoltja a projekt fizikai befejezésének határidejét 2021. szeptember 30-ra.

- A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásra került, ajánlattételi határidő 2020. július 10.

TOP-1.4.1-19-BS1-2019. azonosító számú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázat

- A projekt elszámolható költsége 80.000.000, - Ft.-.

- A projekt pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapot javításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázatban

- Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 301/2018. (XII.18.) KT határozatával döntött arról, hogy a 068 hrsz-ú utat újítja fel. A kivitelezővel a szerződés aláírásra került, a munkavégzés folyamatosan zajlik.

- Elnyert támogatás: 80.231.968 Ft, Önerő: 8.914.664‬ Ft

WIFI4EU pályázat:

- A pályázat a lakosság részére biztosít ingyenes internet hozzáférést a lentebb felsorolt közterületeken.

- Gádoros Nagyközség Önkormányzata 15 ezer euro (kb. ~ 4.800.000 Ft) értékű utalványt nyert, melyet Wifi-berendezések telepítésére használhat fel. A megvalósítási helyszínek ki lettek jelölve, az ajánlattételre felhívott cégek közül kiválasztásra került az OROSCOM Kft. A kivitelezési munkálatok elkészültek, a pályázat elszámolása folyamatban van.

| Kültéri előzetes WiFi4EU-hotspotok | Beltéri előzetes WiFi4EU-hotspotok |
| --- | --- |
| Gesztenyés játszótér | Tót asszony |
| Béke téri játszótér | Fogorvosi rendelő |
| Hétvezér Park | Nagy utcai orvosi rendelő |
| Sporttelep | Polgármesteri Hivatal |
| Dr. Hidasi Park | Művelődési ház |
| Posta környéke |  |
| Busz végállomás |  |

Leader pályázat:

- 2019. február 12-én a VP6-19.2.1.-49-10-17 kódszámú, KERTÉSZEK FÖLDJE AKCIÓCSOPORT Egyesület – Civil szervezetek, önkormányzatok kisértékű beruházásainak a támogatása – 2. célterület című pályázatára támogatási kérelmet nyújtott be Gádoros Nagyközség Önkormányzata sörpad garnitúra, üstház, üst, vasbogrács, valamint rendezvény sátrak beszerzésére.

- A pályázattal kapcsolatosan többszöri hiánypótlás került kiírásra, végül 2020. június 11-én megérkezett a támogatói okirat.

- Az elnyert támogatás: 1.733.155 Ft, szükséges önerő: 305.866 Ft.

Településfásítási Program:

- Az Agrárminisztérium 2019. őszén indított program keretében hirdette meg a Településfásítási Programot, melynek keretében Gádoros Nagyközség Önkormányzata 2020. június 16-án 30 db fára pályázatot nyújtott be.

- A Településfásítási Programban Gádoros Önkormányzata őszi kiszállítással 22 db kislevelű hárs és 8 db díszkörte fára pályázott.

- A fák Gádoros, 764/2, 897, 879, 766/1, 505 helyrajzi számokon lesznek beültetve az egészséges környezet érdekében.

A Magyar Falu Program keretében

Elbírálás alatt:

„Orvosi eszköz” című, MFP-AEE/2020. kódszámú pályázatban 3.000.000, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, a háziorvosi, a gyermekorvosi, a fogorvosi rendelő, valamint a védőnői szolgálat eszközeinek bővítéséhez. A pályázat beadásra került 2020.04.24-én. A pályázat elbírálásra vár.

„Közösségi tér ki/átalakítás és foglalkoztatás” című, MFP-KTF/2020. kódszámú pályázatban 24.479.591, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, az Iskola utcai Könyvtár épületének külső felújítására, valamint közösségszervező alkalmazásának bértámogatására. A pályázat beadásra került 2020.05.21-én. A pályázat elbírálásra vár.

Gádoros, Iskola utca útburkolat felújítása” című (MFP-ÖTU/2020) kódszámú pályázatban 22.393.364,-Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, az Iskola utca útburkolatának felújítására teljes szakaszban (365 m). A pályázat elbírálásra vár.

Közterület karbantartó eszközbeszerzés Gádoroson” Magyar Falu Program (MFP-KKE/2020) keretében 13.359.320,-Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata egy minirakodó gép és hozzá tartozó eszközeinek beszerzésére.

A pályázat elbírálásra vár.

Megnyert és megvalósult pályázat:

„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése” című, MFP-NHI/2019. kódszámú pályázatban 2019. július 04-én 6.914.572, - Ft támogatásra jogosult Gádoros Nagyközség Önkormányzata.

Az augusztus 20-ai rendezvény, és a Falunap a pályázat keretén belül lebonyolításra került A pályázott eszközök (sátor, sörpad) leszállítása megtörtént, a 2 db rendezvénysátor és a 30 db sörpad leszállítása megtörtént. A pályázat befejezése 2020. szeptember 30. a közösségszervező bérelszámolása miatt.

Megnyert és megvalósítás alatt:

„Orvosi rendelő” című, MFP-HOR/2019. kódszámú pályázatban 30.000.000, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, a gyermekorvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére. A pályázat beadásra került 2019.05.27-én. A pályázat megfelelt a pályázati feltételeknek, és 2019. július 25-én 29.999.999, - Ft támogatásra jogosult.

A 81/2020. (III.17) KT határozatával elfogadta a Képviselő-testület, hogy a Közbeszerzési és beszerzési szabályzat alapján a polgármester döntsön a kivitelező kiválasztásáról.

A nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege: PRONERGY Mérnöki Iroda Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy u.12.), ellenszolgáltatás összege: nettó 21.587.017.- Ft

A kivitelezés elkezdődött és jelenleg is zajlik.

„Óvoda udvar” című, MFP-OUF/2019. kódszámú pályázatban 5.000.000, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, az óvoda udvar kerítés felújítási munkáira, és rollerpálya építésére. A pályázat beadásra került 2019.09.08-án. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, és 2019. november 11-én 4.999.928, - Ft támogatásra jogosult.

A kivitelező kiválasztásának előkészítése zajlik, a műszaki tartalom módosulhat a kerítés típusa és a roller pálya talaját illetően.

„Temető fejlesztése” című, MFP-FFT/2019. kódszámú pályázatban 5.000.000, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, urnafal építésére, és a temető meglévő járdáinak, térburkolatának felújítási munkálataira. A pályázat beadásra került 2019.09.05-én. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak.

„Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása” című, MFP-BJA/2019. kódszámú pályázatban 5.000.000, - Ft-ra pályázott Gádoros Nagyközség Önkormányzata, a Kossuth utca, a Bem utca, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Nagy utca szakaszos járdafelújítási tervére. A pályázat beadásra került 2019.08.30-án. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, és 2019. október 25-én 4.999.998, - Ft támogatásra jogosult.

„Szolgálati lakás” című, MFP-SZL/2019. kódszámú pályázatban 30.000.000, - Ft-ra pályázhat Gádoros Nagyközség Önkormányzata, a gyermekorvosi szolgálati lakás felújítási munkáira, bútorvásárlásra. A pályázat beadásra került 2019. október 24. A pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, és 2019. december 13-án 29.999.999, - Ft támogatásra jogosult. A nyertes kivitelezővel a szerződéskötés folyamatban van.

A 84/2020. (III.17) KT határozatával elfogadta a Képviselő-testület, hogy a Közbeszerzési és beszerzési szabályzat alapján a polgármester döntsön a kivitelező kiválasztásáról.

A pályázati eljárás nyertese a Pronergy Mérnökiroda Kft. (Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 12.), Ajánlati ár: 21.580.764,- Ft + 27% ÁFA = 27.407.570,- Ft

A „Gádoros, Kossuth u. 13. sz., 905. hrsz. alatti Szolgálati lakás felújítása, korszerűsítése” című kivitelezési munka elvégzésére vonatkozó vállalkozási szerződés aláírásra került.

A kivitelezés elkezdődött és jelenleg is zajlik.

A jövőre vonatkozó elképzeléseink az alábbiak:

Gádoros központjában található a Justh Zsigmond Művelődési Ház, mely romos állapotban van, folyamatosan beázik a település központjának „szégyenfoltja”. Sajnos funkciójának betöltésére alkalmatlan, az önkormányzat jövőbeni tervei alapján kulturális és rendezvényközpontot szeretne létrehozni ebben az épületben. A kalkulált kialakítási költsége 300-350 millió Ft.

A belterületi útjaink állapota kritikus, járhatatlanok. Folyamatosan pályázunk BM, Magyar Falu Program keretében útfelújításra sajnos ezeken a pályázatokon nem nyertünk.

A terveinkben szerepel a tanyagondnoki szolgálat kialakítása, melynek elindítására pályázatot kívánunk benyújtani. A pályázat benyújtásáról Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes elvi döntést hozott. Előzetes felmérések alapján a tanyagondoki szolgálathoz szükséges 70 fős külterületi lakosság szám rendelkezésre áll (jelenleg 98 fő), így a fenntartási időszakra vonatkozó a pályázatban előírt öt éves fenntartási időt várhatóan teljesíteni tudja a település.

A Magyar Falu Programban elnyert pályázatok véleményem szerint hosszú távon meghatározzák a település életét és annak arculatát, meg kell köszönnünk a Magyar Államnak és a pályázatokban résztvevő közreműködő szervezeteknek, embereknek, hogy a településünk fejlődéséhez munkájukkal hozzájárulnak.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Gádoros, 2020. június 25.

Dr. Szilágyi Tibor

polgármester