Gádoros Nagyközség Önkormányzata

5932 Gádoros, Kossuth u. 16.

ELŐTERJESZTÉS

a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2021. november 16-ai rendes ülésére

Napirend:

Tárgy: 			Ajánlatkérői döntés a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás tárgyában és szükséges önerő biztosítása ügyében

Előterjesztő:			Dr. Szilágyi Tibor Polgármester

Készítette:			Dr. Szilágyi Tibor Polgármester

Előzetesen tárgyalja: 	Pénzügyi, Gazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: Kőszegi Erzsébet Mária jegyző s.k.

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez	egyszerű 	☒

minősített 	 	többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:

Igen 	☒

Nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 	☒

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. november 16. napján tartandó rendes ülésére

Ajánlatkérői döntés a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás tárgyában és szükséges önerő biztosítása ügyében

A „Mini Bölcsőde kialakítás Gádoroson” című TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházásra az önkormányzat meghívásos pályázati eljárást írt ki a kivitelezési munka elvégzésére. Ezt megelőzően egyszeri alkalommal eredménytelen közbeszerzést zárt le az önkormányzat, mivel minden ajánlattevő ajánlata jelentősen meghaladta a rendelkezésre álló forráskeretet. Ezt követően kisebb mértékű műszaki tartalom csökkentéssel (elektromos terv átdolgozása és játszóeszközök csökkentése) nettó 50 millió forint alá került a kivitelezés becsült értéke, így a beruházás értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, emiatt egyszerű beszerzési eljárás keretében választhatja ki az önkormányzat a legjobb ajánlattevőt.

Gádoros Nagyközség Önkormányzata 2021. október 14-én meghívásos pályázati eljárást írt ki a fenti tárgyú kivitelezési munka elvégzésére. A pályázati felhívásra 3 db pályázat érkezett, melyek bontásakor az alábbiak kerültek rögzítésre:

- Ajánlattevő megnevezése: RexTerra Építőipari Fővállalkozó és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Székhely: 6400  Kiskunhalas, Vörösmarty u. 5.

Ajánlati ár: 57.649.213,-Ft + 15. 565.288,-Ft ÁFA = 73.214.501,- Ft

- Ajánlattevő megnevezése: DETA-ÉP Épületszervíz Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. I. emelet

Ajánlati ár: 49.998.367,-Ft + 13.499.559,-Ft ÁFA = 63.497.926,- Ft

- Ajánlattevő megnevezése: CASTOR BAU ÉPSZER Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Törökőr u. 46.

Ajánlati ár: 55.567.248,- Ft + 15.003.157,-Ft ÁFA = 70.570.405,- Ft

A bontási jegyzőkönyv készítésekor nyilvánvalóvá vált, hogy a legalacsonyabb ellenszolgáltatási díj összege most is meghaladja a tárgyi pályázati projekt támogatási szerződésében a kivitelezésre biztosított forráskeretet.

A költségnövekmény összege bruttó 5.953.182,- Ft lenne, ami a támogatási szerződésben biztosított egyéb költségelemek belső átcsoportosításából és tartalékkeret felhasználásával csökkenthető bruttó 690.572.-Ft forint összegre.

Határozati javaslat

Gádoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértve a döntés előkészítők javaslatával az alábbi döntést hozta.

Ajánlatkérői döntés a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00019 azonosítószámú „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz.: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás és a szükséges önerő biztosítása tárgyában

- A Képviselő-testület a kivitelezési munkálatok elvégzésére – egyetértve a Döntés előkészítők javaslatával – nyertes ajánlattevőként a DETA-ÉP Épületszervíz Kft. (Székhelye: 1163 Budapest Cziráki utca 26.-32. 1. emelet), mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő gazdasági társaságot jelöli meg, melynek az ellenszolgáltatási összege: 49.998.367,-Ft + 13.499.559,-Ft ÁFA = 63.497.926,- Ft (hatvanhárommillió-négyszázkilencvenhétezer-kilencszázhuszonhat forint).

- A Képviselő-testület a „Gádoros, Kossuth utca 17. szám (hrsz: 903) alatti épületből bölcsőde kialakítása” című építési beruházás kivitelezésére fordítható, pályázatban elszámolható összköltségén felül, az önkormányzat saját forrás kiegészítéssel 690.572,-Ft, összegben biztosítja. Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében elkülönítetten biztosítja az összeget a 2022. évi felújítás előirányzatának terhére.

- A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szilágyi Tibor Polgármester urat e határozat 1. pontja szerinti nyertes ajánlattevővel a kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés megkötésére, az önkormányzat nevében és képviseletében történő aláírására.

- A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szilágyi Tibor Polgármester Urat, hogy a projektmenedzsment szervezeten keresztül nyújtson be többletforrás igényt a Közreműködő Szervezet felé – az átcsoportosítás és tartalékkeret felhasználását követően – a hiányzó önerő vállalás fedezetére.

Felelős: Dr. Szilágyi Tibor polgármester

Libor Zsoltné pénzügyi csoportvezető

Határidő: értelem szerint

Dr. Szilágyi Tibor

polgármester